|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acta N°:** 3 | **Fecha:** 14 Dic, 2016 | **Hora:** 9:00 | **Lugar:** BID, Bogotá |

|  |  |
| --- | --- |
| **Asistentes** | |
| **Nombre** | **Cargo** |
| Harry Wong | CTO, Persépolis |
| Oswaldo Porras | Especialista Vertical Gobierno |
| Eustorgio Rodado | Financiero Persépolis |
|  |  |

|  |
| --- |
| **Objetivo(s) de la reunión:**  Descripción tecnológica y financiera de las soluciones de la vertical. |
| **Orden del día / Agenda** |
| 1. Revisión problemas/soluciones identificadas SIPOC 2. Agrupación de soluciones 3. Revisión factibilidad técnica y fuentes de financiamiento por solución 4. Identificación de nuevas soluciones |

|  |
| --- |
| **Desarrollo de la reunión** |
| 1. Revisión problemas/soluciones identificadas SIPOC Se validaron las dos soluciones agrupadas de la vertical: **Control presupuestal** y **Transparencia**. Se determinó que éstas iniciativas agrupan casi el 50% de la matriz del especialista. 2. Agrupación de soluciones entre las iniciativas de proyecto obtenidas de la revisión se incluyen en los siguientes grupos de soluciones:    1. SOLX501. Control presupuestal    2. SOLX502. Transparencia 3. Revisión factibilidad técnica y fuentes de financiamiento por solución La factibilidad técnica de las soluciones está confirmada. La factibilidad financiera requiere de revisión en algunas soluciones. Es materia de análisis si está vertical tiene presupuesto propio ya asignado, o fuentes de financiación internas. Lo más probable es que existan organismos externos que la financien. |

|  |
| --- |
| **Temas Pendientes**   1. (Oswaldo Porras, especialista vertical Gobierno) Debe completar descripción de las iniciativas, grupos de solución, en los términos siguientes:    1. Objetivo:    2. Descripción:    3. Capacidades:    4. Encargado:    5. Beneficio(s) directos:    6. Iniciativas anteriores:    7. Pros: Problemas: |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Planes de acción y/o actividades** | | | | |
| **N°** | **Acción** | **Responsable(s)** | **Fecha compromiso** | **Observaciones** |
| 1 | Completar una descripción en los términos siguientes:  Objetivo:  Descripción:  Capacidades:  Encargado:  Beneficio(s) directos:  Iniciativas anteriores:  Pros:  Problemas: | Oswaldo Porras |  |  |
| 2 | Análisis fuentes de financiamiento vertical Gobierno | Eustorgio Rodado |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Finalización de la reunión** | | | | | | |
| **Fecha:** 20 Dic 2016 | | | | | | **Hora:** 10:30 |
| **Anexos:** | **No** | X | **Si** |  |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Elaboró** | **Revisó** |
| **Nombre:** Harry Wong | **Nombre:** |
| **Cargo:** CTO Persépolis | **Cargo:** |
| **Fecha:** 20 Dic 2016 | **Fecha:** |

En constancia se aprueba por correo.

.