|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acta N°:** 3 | **Fecha:** 5 Dic, 2016 | **Hora:** 8:00 | **Lugar:** Centro Internacional |

|  |  |
| --- | --- |
| **Asistentes** | |
| **Nombre** | **Cargo** |
| Harry Wong | CTO, Persépolis |
| Alexander Rodriguez | Especialista Vertical Urbanismo |
|  |  |
|  |  |

|  |
| --- |
| **Objetivo(s) de la reunión:**  Descripción tecnológica y financiera de las soluciones de la vertical. |
| **Orden del día / Agenda** |
| 1. Temas pendientes sesión anterior 2. Revisión problemas/soluciones identificadas SIPOC 3. Agrupación de soluciones |

|  |
| --- |
| **Desarrollo de la reunión** |
| 1. De los temas que quedaron pendientes el más importante era la aclaración de las soluciones encontradas. Alexander desarrolló un documento adjunto para describir con más detalle las soluciones. El documento solo describe el primer grupo de soluciones. Se toma como referencia las observaciones para poder desarrollar los otros dos grupos de solución de la vertical. 2. Revisión problemas/soluciones identificadas SIPOC Se determinaron 3 iniciativas de la vertical que cubren más del 60% de la matriz SIPOC del especialista. Los grupos se indican abajo. 3. Agrupación de soluciones De las soluciones obtenidas de la revisión se incluyen en los siguientes grupos de soluciones:    1. SOLX800 - Administración catastro multipropósito    2. SOLX801 - Mitigación riesgo ambiental    3. SOLX802 - Gestión parqueaderos |

|  |
| --- |
| **Temas Pendientes**   1. (Alexander Rodriguez) Desarrollo de la ficha de las soluciones de SOLX801 - Mitigación riesgo ambiental y SOLX802 - Gestión parqueaderos. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Planes de acción y/o actividades** | | | | |
| **N°** | **Acción** | **Responsable(s)** | **Fecha compromiso** | **Observaciones** |
| 1 | Desarrollo de la ficha de las soluciones de SOLX801 - Mitigación riesgo ambiental y SOLX802 - Gestión parqueaderos. | Alexander Rodriguez |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Finalización de la reunión** | | | | | | |
| **Fecha:** 20 Dic 2016 | | | | | | **Hora:** 10:30 |
| **Anexos:** | **No** |  | **Si** | X | Selección de Soluciones por Vertical.docx | |

****

|  |  |
| --- | --- |
| **Elaboró** | **Revisó** |
| **Nombre:** Harry Wong | **Nombre:** |
| **Cargo:** CTO Persépolis | **Cargo:** |
| **Fecha:** 10 Dic 2016 | **Fecha:** |

En constancia se aprueba por correo.

.